“十五五”规划及总体建设发展规划

编制需求

各潜在供应商：

医院拟招采资质供应商协助开展“十五五”期间事业发展规划及总体建设规划编制工作，为进一步了解国家医疗行业规划发展变化趋势及国内、市内医院规划编制开展情况，拟组织院内阳光推介活动。特公开邀请资质优良、有类似规划编制业绩的供应商前来推介。请有意向的单位，于3月24日下午17：30前，将单位资质、业绩介绍资料及报名表发医院邮箱 sjk806@163.com。

由于医院邮箱容量有限，请各潜在供应商务必将资料压缩后再上传，每个单位报名文件控制不超过20Mb。

咨询电话：

院办公室 秦老师 02388860100

后勤保障科 陈老师 02388860168

**院办公室、后勤保障科**

# **二○二五年三月十二日**

附件：规划编制基本要求

# 一、基本情况

重庆医科大学附属口腔医院是目前重庆市唯一的，集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的国家三级甲等口腔专科医院。 在面向"十五五"发展新阶段，医院锚定"创建国内一流、国际知名的现代化口腔专科医院"战略目标，坚持临床诊疗、学科建设、教学科研协同发展，着力构建集医疗创新、人才培养、技术转化于一体的高水平发展平台。

根据医院基本情况，对标国际国内高水平口腔专科医院，分析医院在医教研等方面存在的差距和不足，测算满足发展所需的基本建设规模和可行实施路线。并根据医院未来几年拟实施的基建项目，规划编制主要技术指标，形成的布局、流线和功能分区及相关图纸、建设项目投资估算及资金来源等内容。

#  二、编制内容

（一）“十五五”规划

1.战略定位与发展目标。明确医院在区域及行业中的角色，提出定性目标与定量指标，以及各领域目标，包括临床服务能力、科研产出、教学水平等。

2.发展现状与提升方向。对标分析与国际和国内口腔专科医院标杆间的差距，锚定追赶的目标，总结诸如硬件短板（空间不足、设备落后、功能分区不合理）、学科弱项（交叉学科平台缺失、高层次人才缺口）、服务痛点（患者就诊流程复杂、智慧化覆盖率低）等，关键问题要用数据说话。

3.重点规划内容。包含学科建设与科研创新（学科群规划、科研平台建设、人才引育）、基建项目规划、医疗服务质量和能力提升、流程优化与再造等。

4.重要工程。要明确按时间轴划分建设阶段。

5.保障措施。风险控制、应急院与政策协同情况。

 （二）基本建设规划

 根据医院发展需要，实时调整；预计未来5年基建项目（含购置）主要包括如下几类：

1.上清寺院区整体提升改造项目，包括改造、改扩建工程等，总面积预计24000平方米；

2.冉家坝院区内部提升改造工程，预计总面积5000-8000平方米；

3.院区就近拓展（含购置、扩建工程）项目，预计50000平方米；

4.院外分门诊部建设项目，预计3-5个，每个约1000平方米。

总投资金额预计6-8亿元。

# 三、编制要求

（一）“十五五”规划

需严格对标国家卫健委、重庆市卫健委政策文件，深度衔接重庆市关于口腔卫生医疗事业等相关产业的发展要求。

（二）总体建设发展规划

需根据上级文件要求以及医院“十五五”规划编制，具体要求如下：

1.医院总体建设发展规划应当遵循国家宏观政策，符合高质量发展要求。规划编制应当遵循提高科学性和可操作性，规划实施应当遵循提高约束性和权威性。

2.根据全市医疗卫生服务体系规划、城市规划和单位事业发展规划，坚持“整体规划、分步实施、集约用地、预留空间”和“适用、经济、安全、绿色”的建设原则。

3.根据医院中长期发展规划，以及未来5年医院主要基建项目编制医院总体建设规划，总体建设发展规划对设计内容的要求比一般项目建议书还要更深入，根据医院需要部分达到方案设计深度。

4.编制《医院总体建设发展规划》由编制单位组织专家评审。

5.编制单位负责与主管部门沟通对接具体要求，确保规划审批通过。

6.编制单位三年内根据医院需要，免费出具规划已编列项目的项目建议书。

# 四、技术要求

“十五五”规划文件，要符合上级的要求，满足合同约定的内容和质量。总体建设发展规划文件，应当符合国家规定的技术质量标准，满足合同约定的内容、质量等要求。

# 五、其它要求

编制的医院建设总体规划资料符合国家级地方相关标准及规划要求，达到医院要求并通过我院上级部门的审批。