竞争性比选文件

项目名称：重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区二十一楼动物房改造（第二次）

项目号：YC25321105(CGB）

比选人：重庆医科大学附属口腔医院

比选代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

二〇二五年三月

- 目   录

第一篇  比选邀请书	- 4 -

一、 比选内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、竞标人资格条件	- 4 -

四、响应、比选有关说明	- 4 -

五、比选保证金	- 5 -

六、比选项目需落实的政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术需求	- 7 -

一、项目一览表	- 7 -

二、 项目需求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 11 -

一、时间、地点及验收方式	- 11 -

二、报价要求	- 12 -

三、结算原则	- 12 -

四、质量保证及售后服务	- 15 -

五、付款方式	- 15 -

六、知识产权	- 15 -

七、培训	- 15 -

八、其他商务要求内容	- 15 -

九、工程违约处罚管理要求	- 16 -

第四篇 资格审查及评标办法	- 19 -

一、比选程序及方法	- 19 -

二、评标方法	- 20 -

三、比选终止	- 21 -

第五篇  竞标人须知	- 22 -

一、比选费用	- 22 -

二、比选文件	- 22 -

三、比选要求	- 22 -

四、评标	- 23 -

五、定标	- 23 -

六、中选	- 23 -

七、询问、质疑和投诉	- 24 -

八、比选代理服务费	- 24 -

九、签订合同	- 24 -

第六篇  响应文件编制要求	- 25 -

一、经济部分	- 26 -

二、技术部分	- 28 -

三、商务部分	- 29 -

四、资格条件	- 32 -

五、其他资料	- 37 -

## 第一篇  比选邀请书

- 亿诚建设项目管理有限公司（以下简称：比选代理机构）接受重庆医科大学附属口腔医院（以下简称：比选人）的委托，对重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区二十一楼动物房改造（第二次）进行竞争性比选招标。欢迎有资格的竞标人前来参与竞争性比选。第一次挂网公告期间，投标人不足3家并未评审，现进行第二次挂网公告，在第一次提交响应文件截止时间内递交了响应文件的，第二次无需再次递交响应文件，评标委员会评审时将以第一次递交的响应文件为评审依据。

## 比选内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 比选保证金 | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区二十一楼动物房改造（第二次） | 70 | 无 | 1 |  |

## 二、资金来源

自筹资金，项目预算70万元（其中改造部分43万元，暖通部分27万元）。

## 三、竞标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

本项目竞标人应同时满足以下资质要求：

1.建筑单位须满足：具备建设行政主管部门颁发建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.设计单位须满足：具备建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质；

3业绩要求：.竞标人2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有实验室类净化工程已完工的施工业绩（实验室类净化工程包括：PCR实验室、PGD实验室、生殖中心实验室、中心实验室、细胞培养室）。

注：提供资质证书复印件、业绩合同复印件并加盖竞标人公章。

## 四、响应、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的竞标人，请自行在“重庆医科大学附属口腔医院官网”下载本项目比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。无论竞标人下载与否，均视同竞标人已知晓本项目所有内容。

（二）竞争性比选文件公告期限：2025年3月20日至2025年3月26日。

（三）获取竞争性比选文件期限：

1.竞争性比选文件提供期限：2025年3月20日至2025年3月26日17：30。

- 递交响应文件地点：重庆医科大学附属口腔医院(重庆渝北区松石北路426号)综合楼七楼审计科

- 提交响应文件开始时间：2025年3月20日北京时间9:00

- 提交响应文件截止时间：2025年3月26日北京时间17:00

（七）比选开始时间（预计）：2025年3月27日北京时间14:30

## 五、比选保证金

## 无

## 六、比选项目需落实的政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项（包）下的政府比选活动，否则均为无效响应。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该项目的其他比选活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“重庆医科大学附属口腔医院官网”上发布，请各竞标人注意下载；无论竞标人下载与否，均视同竞标人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，竞标人参与本项目比选的所有费用均应由竞标人自行承担。

（六）本项目接受联合体参与比选，需符合下列规定：

1.联合体牵头单位为建筑单位，联合体成员不超过2家；

2.联合体成员单位各方须签订联合体协议后方可参加，联合体协议中至少须明确以下内容：

①联合体各成员单位的组成（牵头单位名称及联合体成员单位）及职责分工；

②联合体各成员单位的法定代表人或其委托代理人；

3.联合体各成员必须按联合体协议约定的成员分工满足本往篇“三、竞标人资格条件”中的相应要求；

4.联合体牵头单位代表所有联合体成员负责比选和合同实施阶段的主办协调工作，并应当向比选人提交所有联合体成员法定代表人签署的协议书。

5.签订联合体协议后，组成联合体的成员单位不得再以自己名义对本项目单独比选，也不得与其他单位组成新的联合体参加本项目比选。

6.联合体中选的，联合体各方应共同与比选人签订合同，就中选项目向比选人承担连带责任。

7.联合体签名盖章的要求：

（1）联合体比选的签名盖章要求：除联合体协议书外，其他须签名或盖章的地方均可只加盖牵头单位公章或签名。

（2）联合体比选的，比选文件“第七篇 相应文件编制要求”要求填写竞标人名称处（除有明确规定外）仅需填写牵头单位名称。

（3）联合体协议书要求各成员单位加盖鲜章、签名（或盖章）的地方，各成员单位必须加盖鲜章或签名（盖章）。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府比选活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，竞标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的竞标人，将拒绝其参与政府比选活动。

## 八、联系方式

（一）比选人：重庆医科大学附属口腔医院

项目联系人：任老师（技术）    电  话： 88602348

项目采购人：邹老师            电  话： 88860001

项目监督人：李老师            电  话： 88602318

地  址：重庆市渝北区松石北路426号

（二）比选代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

联系人：张老师

电  话：02368169682

传  真：02368169682

地  址：重庆市九龙坡区谢家湾正街47号艾佳沁园A栋703

## 第二篇  项目技术需求

## 一、项目一览表

| 名称名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区二十一楼动物房改造（第二次） | 1项 |  |

## 项目需求

| 分项名称 | 分项限价（万元） | 最高费率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造部分 | 43 | 100% | 1项 | 本部分采用投标费率报价，投标报价以百分号为单位，百分号前保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。 |
| 暖通部分 | 27 | / | 2组 | 本部分报价为交钥匙报价。保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。 |

- 代养室改造部分

1.改造范围：

鼠代养室3个房间，新增动物代养室2间。

2.改造目的：

增加动物饲养面积，具备洁净饲养环境，达到使用方温湿度要求（温度20°C-26°C，湿度40%-70%），减少废气污染。

3.改造技术规范及达到标准：

改造技术规范：《细胞培养洁净室设计技术规范》GB/T42398-2023《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2019。

新增动物饲养间达到万级饲养环境并取得相应检测报告。

鼠代养室3个房间新风换气次数满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》要求。

4.具体改造内容如下：

4.1新增动物饲养间

墙体：墙面、顶面采用医用洁净玻镁夹心彩钢板(A级防火)，地面用PVC同质透心卷材地板。

照明：用LED洁净超薄平板灯，动物可调光照明系统。

空调：采用洁净新风机组，温度20°C-26°C，湿度40%-70%，排风机组(水淋+UV光解+活性炭过滤)，仅空气洁净等级达到万级。

门禁与监控：根据改造后布局适当增加门禁与摄像头。

4.2鼠代养室

代养室增加隔墙和顶面医用洁净玻镁彩钢夹心板，更换密闭性门及顶面照明；三间代养间增加带冷源新风系统，更换旧排风除臭系统。具备良好饲养环境。利旧保留原墙面、地面、电路等。

- 平面功能布局改造部分

5.1改造范围：

动物手术室，洗消室 2间，卫生间及走廊。

5.2改造目的及具体内容：

敲除动物手术室隔墙增加使用面积；洗消室进行加固并敲除多余墙体，以保障可放置4台脉动真空灭菌锅（设备布置详见改造后平米布置图，放置设备的房间地面踢打至楼板，满铺工字钢分摊受力，地面垫高恢复）；敲除卫生间男厕所及卫生间前室隔墙以增加动物笼盒清洗区域；卫生间保留女厕所，需重新增加隔断以保障工作人员使用，敲除走廊现有玻璃门，于新增动物代养室外走廊增加密闭性大门并增加门禁；根据21楼实际布局情况划分污染物处理区域（污染物处理区域为封闭空间，面积为8平米）。

（三）改造要求

施工过程做好影像资料留存，能清晰反映出施工前、施工中和施工后的情况，作为验收参考资料。

竞标人需根据平面布局图完成施工图设计、二次深化设计（如有），结构安全复核（根据荷载分布复核结构承载力，楼板开口及加固方案必须经由大楼原设计单位复核），及其他配套工程的施工图设计。具体包括：拆除及出渣工程、室内装饰工程、强电工程、弱电工程、空调工程、给排水工程等，设计成果必须经过比选人和按规定审定后方可实施，达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准并通过相关部门审核。

本项目竞标人不允许将本项目工程外包给其他公司，项目安全责任为竞标人终身制，因不合理设计、使用不符合要求的建筑材料，违章违法施工等因素造成的安全事故由竞标人承担所有责任。

货物、工程质量保证：竞标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准和设计要求，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求并符合相关行业管理规定。

竞标人承诺到位的专业技术、管理人员应在开工前向比选人提供有关人员上岗证，并按谈判承诺及时到位。未经比选人同意，不得调换和撤离，比选人有权要求竞标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期，造成严重安全事故和工程质量事故的专业人员和管理人员，并做出相应经济处罚。

项目开工，材料进场前，有关资料要随行，由比选人驻工地代表验收签字后方能投入安装。

竞标人必须文明施工，确保施工安全，若发生安全事故，一切经济损失及法律责任由竞标人自负。

竞标人负责保管、看护进场的施工机组设备、施工用具及施工材料；项目施工所需材料和设备进场，所产生的费用含在投标报价中。

竞标人施工工人、施工机械或在运输、装卸、施工途中对其他工程及邻近设备、管线、设施（含其他成品）等造成损坏，应由竞标人负责修复原状及承担一切费用。

无论施工期间或保修过程中，竞标人应负责保护环境清洁卫生，及时清理垃圾（垃圾清理费及特管费，包含在报价中）。

竞标人承担施工区域内设备和人员的安全责任。

请各位竞标人投标前仔细查阅比选文件，包括但不限于结算原则、付款、处罚条款等，正式投标即代表认可所有条款，确定竞标人后，尽快根据上述条款签订合同。

竞标人在施工完成后出具竣工图。比选人根据竣工图、施工过程影像资料，结合现场进行验收。

竞标人必须拥有本项目的管理团队，包括但不限于项目经理、技术负责人、材料员、资料员等必要人员，项目经理需提供执业资格证等相关证件资料，在实际施工时项目经理不得更换，一旦更换，甲方有权进行处罚。

（三）材料与设备

为确保工程质量，本项目所需的主要设备（材料）须采用下表规定品牌的产品或采用与之相同档次的其他品牌的产品。若竞标人选用与之相同档次的其他品牌的产品，则应在采购前14日内将所采购设备（材料）的厂家、技术参数、品牌、质量等级等技术指标以书面形式通知比选人，比选人收到竞标人的书面报告后7日内予以确认，经比选人核质、封样（若有必要）后竞标人方可采购进场。

主材推荐清单

| 序号 | 设备（材料）名称 | 品牌（厂家） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 洁净玻镁夹心彩钢板 | 联合珐玛，亦泽、林森 |  |
|  | 钢制成品门 | 联合珐玛，亦泽、林森 |  |
|  | 电缆 | 渝丰、正泰、鸽牌 |  |
|  | 电线 | 渝丰、正泰、鸽牌 |  |
|  | 净化空调机组 | 德国爱科、雅士、天加 |  |
|  | 开关、插座 | 公牛、西门子、西蒙、施耐德 |  |
|  | 配电箱主要开关元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
|  | 洁净型LED灯 | 海仕伦、 中工通明、云镜 |  |
|  | 摄像头 | 海康威视、大华、宇视 |  |
|  | 门禁系统 | 钉钉、旷视 |  |
| - 备注 | 乙方选用的材料品牌必须达到甲方推荐的品牌同等或以上档次，以上材料进场时需提供合格证、检测报告。 |  |  |

净化系统设备推荐参数（不得低于该参数要求）：

1.新建动物房间洁净空调系统参考系数：

风量：3920cmh（全新风）

制冷量：58kW

制热量：27.2kW

冬季最大加湿量：15kg/h 机外余压：700Pa

2.代养室新风系统参考系数：

风量：3000cmh（新风机组）

制冷量：48.9kW 机外余压：300Pa

## 第三篇  项目商务需求

## 一、时间、地点及验收方式

（一）时间：60个日历日（含完成施工并通过验收）。比选人派工单明确的时间开始起算，60个日历日内需完成施工并通过比选人验收。

（二）地点: 比选人指定地点（重庆医科大学附属口腔医院冉家坝院区综合楼21楼（渝北区松石北路426号）。

（三）验收方式：

1.改造部分

1.1材料到货后，竞标人应通知比选人对货物进行验收，货到验收时如与比选文件不一致，比选人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由竞标人全部承担。工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准，材料验收合格后才能进行施工。

1.2施工过程应遵照现行国家有关规范和比选人施工要求进行，按照有关要求进行检查验收。

1.3隐蔽工程完工后，竞标人必需及时联系比选人完成收方记录，形成档案资料，由比选人签字确认。隐蔽工程未经比选人确认的，竞标人不得进行封闭，不得进行后续施工，否则比选人有权不予结算。

1.4竞标人未达到比选文件的要求，且对比选人造成损失的，由竞标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。凡本工程未达到质量合格和国家现行相关的施工验收规范和标准要求，经比选人要求返修的，竞标人须返修直到合格为止，由此发生的所有费用由竞标人承担。

- 暖通部分

2.1.货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2.中选人应保证货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞标人负责调换、补齐或赔偿。

2.3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.3.1设备技术参数与项目合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

2.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经比选人确认。

2.4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

2.5.中选人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.6.大型或者复杂的项目，比选人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.7.比选人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.8.产品包装材料归比选人所有。

## 二、报价要求

（一）改造部分报价要求

本改造部分采用投标费率报价，投标报价包括完成招标范围内工程项目的人工费、建筑设备材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、一般风险费、措施项目费（含临时设施费、检验检测费、安全文明施工费）、其他项目费、规费、税金、比选文件及合同约定的相关费用、政策性文件规定的所有费用。投标费率不做调整。

该项最高限价43万元，竞标人以竞争性比选文件、国家技术和经济规范及标准、地方行业规范标准为依据，由竞标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。竞标人必须到现场踏勘,各竞标人根据现场查勘的情况进行自主报价（无论竞标人是否踏勘现场，均视为竞标人已了解踏勘现场），响应总报价不得超过最高限价，否则其响应文件按废标处理。

改造部分报价（改造部分合同暂定价）=改造部分最高限价×改造部分投标费率报价

注：改造部分投标费率报价以百分号为单位，百分号前保留两位小数，第三位四舍五入，不足两位的按实际位数保留。

2.1.1.本工程所需材料、设备由中选竞标人采购，但所采购的材料设备必须符合国家规范标准及设计文件、比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书，同时须报比选人批准同意后方可采购。

2.1.2.本工程材料、设备、构件、成品及半成品的运输距离、仓储、保管、库损、二次及多次转运等由竞标人根据自身情况及踏勘现场情况自行确定并综合考虑到报价中,不再另行计取。

2.1.3.使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由中选竞标人自行承担。

2.1.4.建筑及附属安装工程费中包含的外运及处置费用包含在响应总报价中，比选人不另行支付。

2.1.5.措施费、规费、税金按重庆市相关规定执行。

（二）暖通部分报价要求

1.本部分报价须为人民币，本部分报价按包干价进行结算且为交钥匙工程，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、人工费、安装调试费、税费、培训费、措施费、辅材费、安全文明施工费等货到比选人指定地点且安装完成，保证比选人能正常使用的所有费用，因竞标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿额外费用。

## 三、结算原则

（一）改造部分工程结算价款

1.改造部分工程竣工结算价=实际发生改造部分工程总造价（包含经审核的施工图部分和比选人提出的变更部分）×改造部分投标费率报价-处罚金、违约金、扣除款等（如果有）；

（1）其中按实计算费用、比选人核价的材料的价差、规费、安全文明施工费、税金（税率不参与下浮）不按成交固定费率计取。

（2）工程保险费、与政府主管部门及项目所在地物业方的各种配合费（若有）及手续费（若有）不额外计取。

（3）比选人未提出变更，结算价不得超过竞选人改造部分中标价。

2.经审核的施工图部分和比选人提出的变更部分工程造价计算原则：

（1）重庆市2018定额已在正式颁布实施，本次招标工程工程总造价按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《重庆市建设工程费用定额》定额及其配套文件、比选文件、合同等相关资料执行。

（2）实际完成工程量：按2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》等定额及其配套文件，并经比选人代表现场签证后作为结算依据。

（3）若《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市园林绿化工程计价定额》、《重庆市仿古建筑工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》和《重庆市建设工程施工机械台班定额》、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》等定额及其配套文件中无定额可套用的，由竞标人会同监理人、跟审单位、项目管理单位、比选人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计）；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按竞标人、监理人、跟审单位、项目管理单位（若有）、比选人共同询价确认的价格执行。

（4）人工单价按2018系列定额规定的人工单价计取费用，人工价差按开标当期《重庆工程造价》发布的当季对应人工信息价进行调整。零星签证计工按照180元/工日（含税包干价）包干使用。

（5）本项目所需材料由乙方自行采购，但所采购的主要材料必须符合国家规范标准且经甲方认可，结算时材料按照2025年第三期重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价》结算。《重庆工程造价》中没有的材料由甲方、乙方、监理、造价跟审单位共同核质核价，核质核价的相关程序按比选人的相关规定执行。若有双方对价格无法达成一致的，甲方可以采用自行供货的方式解决，但乙方需承担甲方自行采购材料总价（含税）5%的费用，在结算金额中扣除。

（6）安全文明施工费：按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建管[2024]38号）的规定进行结算。施工期间，若相关行政主管部门颁布了新的重庆市建设安全文明施工费计取及使用管理规定的，按新颁布的文件规定执行。

（7）措施费：按2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》（2018）等配套文件计算。

（8）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行结算。

（9）税金：税金执行《渝建〔2019〕143号重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（新建标[2019]4号）及其配套文件。

3.在工程实施中，中选竞标人因工程实际需要发生机械多次进出场、采取特殊工程措施的情况，其产生的费用由竞标人自行承担。

4.专项验收费用结算

单项验收包含但不限于：环保、消防、绿化、防雷、规划、档案验收及综合验收，由中选竞标人全面完成。所产生的的专项验收费用已包含在响应报价中。因工程质量不合格等竞标人原因导致相应的专项验收不合格，产生的多次验收费用由竞标人承担。

5.工程结算

竣工验收合格后，由比选人审计部门或其委托的社会第三方审计机构承担工程结算审计。比选人收到竞标人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后30个工作日内完成本工程结算的审计（不含双方争议时间和乙方耽误的时间）,若审减率超过5%参照以下条款执行：

5.1工程结算审计核减率大于5%而小于10%（含10%），按核减额的3%向施工单位核减工程结算款；

5.2工程结算审计核减率大于10%而小于15%（含15%），按核减额的5%向施工单位核减工程结算款；

5.3工程结算审计核减率在15%-20%之间的（含20%），按核减额的8%向施工单位核减工程结算款；

5.4工程结算审计核减率大于20%的，按核减额的12%向施工单位核减工程结算款。

（二）暖通部分工程结算价款

本部分报价按包干价进行结算且为交钥匙工程，结算价款为中选人该部分的中选价格（如有履约扣除，按扣除后的金额进行结算），按比选文件和响应文件明确的技术参数进行供货及安装调试，保证比选人的正常使用，除此之外，比选人不再支付任何费用。

## 四、质量保证及售后服务

1.本项目改造部分质保期为2年，防水工程质保期为5年。质保期自项目竣工验收之日开始计算；本项目暖通部分质保期为2年（注：投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定），自验收合格之日起算。

2.质保期内出现任何质量问题将由中选人免费维修，并在2日内处理完成。

3.比选人遇到使用问题，中选人应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员到达现场进行处理。

## 五、付款方式

1.中选通知发出后，中选人应在5个工作日内以支票、汇票、本票或保函等非现金形式提交合同总金额5%的履约保证金；

2.完成施工图设计、会签，并完成拆除工作后，经比选人确认，支付竞选人改造部分报价的20%作为预付款。

3.竣工验收合格后，中选人报送相关竣工结算资料，经比选人审计科或委托的外审单位审核/核定后，中选人备齐相关资料并支付完农民工工资，且提交未拖欠农民工工资承诺函并开具合同全额增值税发票，支付至审定金额的97%；

4.余下审定金额的3%作为质保金，中选人在质保期满且维保义务妥善履行完毕后，向甲方提交书面付款申请，经比选人确认付款金额后，中选人再次提交确认金额的书面付款申请，比选人原则上应在收到资料后5个工作日内按程序办理支付手续，支付剩余款项（不计利息）；

5.履约保证金在竣工验收合格后3个工作日内按程序办理退还手续。

## 六、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，竞标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

竞标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。竞标人应提供对比选人的基本免费培训，使比选人使用人员能够正常操作。

## 八、其他商务要求内容

1.竞标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定，竞标人在响应文件中所承诺的所有经济、技术和商务条款都要纳入中选合同中。

3.如竞标人因违反或不履行投标时承诺的商务和技术要求时，比选人保留对技术指标进行验证的权利，发现竞标人及原生产厂家提供虚假参数的，比选人有权按照相关法律法规的规定，取消违反比选文件约定的竞标人中选资格，以及按医院制度对其进行处罚。

4.竞标人应保证所提供的产品和服务整体功能的实现。如发生以下情况，比选人有权取消其中选资格：

4.1如竞标人放弃中选项目或在签订合时擅自改变中选状态的；

4.2所提供的产品和服务在功能、参数等方面未满足响应文件及相关承诺的；

4.3证实提交了相关虚假文件的。发生上述情况，比选人除申请取消其中选资格同时，有权退货及终止合同，竞标人一切损失自行承担。同时竞标人按合同总价百分之二十赔付比选人延误损失。

5.比选文件、竞标人的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据，是合同不可分割的一部分。

## 九、工程违约处罚管理要求

竞标人除应满足合同文件相关工程违约处罚管理要求，还需满足以下违约处罚管理要求：

1.进度违约处罚管理要求

1.1.验收节点滞后，竞标人向比选人支付违约金500元/每天。

1.2.由于竞标人原因，致使合同工程工期延误超过三十天的，比选人有权解除合同。

1.3.在比选人向竞标人发出工期预警书面函件后，竞标人仍不能达到比选人关键节点要求（即比选人根据目前的竞标人施工状态预判竞标人本工程实施过程中关键节点达成有风险时），比选人有权组织第三方进场，所发生的费用由竞标人承担（比选人仅需书面告知且加收20%的管理费），且竞标人不能因此免除保修责任。

2.质量违约处罚管理要求

2.1.工程质量验收不合格及各类施工质量问题，视情节严重程度，每次每处竞标人向比选人支付100~5000元违约金，承担相应责任并无条件返工。

2.3.所有进场乙供材料抽检不合格，涉及材料无条件返工及退场，且每次每类材料竞标人向比选人支付500元违约金，并承担由此造成的损失。

2.4.竞标人未经比选人书面同意擅自更改或替换材料品牌，涉及材料无条件返工及退场，且每次每类材料竞标人向比选人支付200～1500元违约金；情节严重者，比选人有权单方解除合同，所有损失均由竞标人承担；

2.5.比选人、监理及政府有关部门下发的指令和整改通知，未按要求整改回复，每次竞标人向比选人支付1000元违约金。

2.6.竞标人未按要求执行质量管理动作，视情节严重程度，每次竞标人向比选人支付500-2000元违约金。

3.安全文明施工违约处罚管理要求

3.1.竞标人未按要求执行安全文明施工，视情节严重程度，每次竞标人向比选人支付200~2000元违约金，且竞标人承担责任及连带损失。

3.2.施工现场发生人员重伤以上、火灾等重大安全事故，视情节严重程度，每次竞标人向比选人支付10000~50000元违约金，且竞标人承担责任及连带损失。

3.3.竞标人未按要求进行成品保护或工完场清，视情节严重程度，每次竞标人向比选人支付100~500元违约金，竞标人需限期整改完成，否则比选人有权安排第三方单位代为整改，由此产生的费用（以第三方单位结算金额为准并加20%管理费）直接从竞标人合同中扣除。

3.4.竞标人用电、用水不规范，每次竞标人向比选人支付50~500元违约金，竞标人需限期整改完成。

3.5.竞标人施工现场未按要求设置安全文明防护设施，每次竞标人向比选人支付100~500元违约金，竞标人需限期整改完成。

3.6.竞标人施工现场人员安全帽、安全带、保险绳等安全措施使用佩戴不符合要求，按每人每次50元处罚；高空抛物或情节严重者，竞标人向比选人支付200~500元违约金。

3.7.竞标人施工现场人员抽烟、随地大小便等不文明行为，按每人每次50元处罚；情节严重者，竞标人向比选人支付100~500元违约金。

3.8.竞标人施工现场引起门诊部、住院部医护人员或病人投诉的，视情节严重，竞标人向比选人支付50~100元违约金。

4其他违约处罚管理要求

4.1.项目经理及主要管理人员未征得比选人同意，未按时配置到位或擅自更换的，每次竞标人向比选人支付1000元违约金，竞标人需立即调整完成。

4.2.项目经理必须常驻工地现场（每周不少于4天），未征得比选人同意情况不得离岗。

4.3.日常往来文件无条件接收，如拒绝接收，每次竞标人向比选人支付200元违约金。

4.4.因竞标人原因造成现场其他单位的成品和半成品的污染或损坏，每次竞标人向比选人支付300元违约金，并由竞标人负责修复或赔偿。

4.5.竞标人现场人员不尊重比选人或监理，发生各类冲突，言语辱骂比选人或监理，每次竞标人向比选人支付500元违约金，肢体冲突每次竞标人向比选人支付5000元违约金，且竞标人需于5天内完成相关现场人员更换调整。

4.6.竞标人未将工程款专款专用，未及时支付材料款或工人工资等，出现材料供应滞后或工人罢工等影响工程施工情况时，竞标人有权代付代扣相应款项，并从发生的实际费用加收20％管理费后从竞标人工程款中扣除，同时竞标人向比选人支付1000~3000元违约金。

4.7.不论何种原因导致工人集体上告、上访、闹事（如拦马路），围攻现场或围攻比选人院区，影响公共交通秩序、干扰政府或比选人正常办公，扰乱社会秩序等不良行为发生，竞标人应无条件在2小时内到达事发或投诉现场并进行紧急处理，首次竞标人向比选人支付3000元违约金，以后每次竞标人向比选人支付5000元违约金，且竞标人承担责任及连带损失（含声誉损失）。

结合项目实际情况，竞标人需满足比选人项目部其它管理要求。

## 第四篇 资格审查及评标办法

## 一、比选程序及方法

在正式比选前,对各竞标人的资格条件､响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查,各竞标人只有在完全符合比选要求的前提下,才能参与正式比选,审查的内容如下:

资格性检查｡依据法律法规和比选文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定竞标人是否具备比选资格｡资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 竞标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、竞标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 比选保证金 |  | 无 |

注：

①竞标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

- 符合性检查｡依据比选文件的规定,从响应文件的有效性､完整性和对比选文件的响应程度进行审查,以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应｡符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全｡ |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效,符合比选文件规定的格式,签字或盖章齐全｡ |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案｡ |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡ |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 本比选文件第二篇规定的招标内容作出响应（满足或者优于比选要求） |
|  |  | 响应文件内容 | 本比选文件第三篇规定的招标内容作出响应（满足或者优于比选要求） |
|  |  | 比选有效期 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且投标报价最低的竞标人为中选候选人的评标方法；若递交响应文件的单位只有2家时，评标委员会将按照比选文件规定的办法确定中标候选人并进行公示。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求竞标人作出必要澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 最低评标价法：

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由比选人或者比选人委托评标委员会按照比选文件规定的方式确定一个参加评标的竞标人，比选文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（二）推荐中选候选人名单。

推荐响应文件满足比选文件全部实质性要求，投标报价按照由低到高的顺序排名前三的竞标人为中选候选人，其中排名第一的竞标人为第一中选候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的按业绩合同金额由高到低顺序排列。

## 三、比选终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止比选比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

## 第五篇  竞标人须知

## 一、比选费用

参与比选的竞标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、比选文件

（一）比选文件由比选邀请书、项目技术需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效投标条款和废标条款、竞标人须知、比选合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）比选人（或代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）比选文件的解释

竞标人如对比选文件有疑问，必须以书面形式向比选人（或代理机构）要求澄清，比选人（或代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如竞标人未提出疑问，视为完全理解并同意本比选文件。一经进入比选程序，即视为竞标人已详细阅读全部文件资料，完全理解比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本比选文件中，比选小组根据与竞标人进行比选可能实质性变动的内容为比选文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、比选要求

（一）响应文件

1.竞标人应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的封面、页码、目录。。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞标人应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞标人自定格式。

（二）联合体

详见本比选文件第一篇的约定。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，竞标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对竞标人具有约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.纸质响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若竞标人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）投标报价

1.竞标人应严格按照“响应文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.竞标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、竞标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、评标

见第四篇“评标”内容。

## 五、定标

（一）定标原则

比选人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

## 六、中选

（一）比选人依法确定中选人后，比选代理机构以书面形式发出中选通知书。

（二）中选通知书发出后，比选人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

## 七、询问、质疑和投诉

（一）询问

比选人应当在3个工作日内对竞标人依法提出的询问作出答复。竞标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

竞标人认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的权益受到伤害的，可向比选人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的竞标人。

（三）投诉

1.竞标人对比选人的答复不满意，或者比选人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向监督部门提起投诉。

## 八、比选代理服务费

（一）竞标人中选后向比选代理机构缴纳比选代理服务费，比选代理服务费的收取标准按照以下标准下浮68%计取。

| 类型 中选金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |

（二）比选代理服务费缴纳账户信息：

户  名：亿诚建设项目管理有限公司重庆分公司

开户行：招商银行重庆分行杨家坪支行

账  号：123906812310802

## 九、签订合同

（一）比选人应当自中选通知书发出之日起二十日内，按照比选文件和中选竞标人响应文件的约定，与中选竞标人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和竞标人的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、竞标人的响应文件及澄清文件等，均为签订比选合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）比选人要求中选竞标人提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。中选竞标人履约完毕后，比选人应于五日内无息退还其履约保证金，如果未要求，可不提供履约保证金。

## 第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表（暖通部分）

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务要求响应情况：时间、地点及验收方式等（格式自定）

（四）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件

说明：竞标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

1.与本项目有关的其它资料（如果有）

## 一、经济部分

（一）开标一览表

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 竞标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 投标报价暂定金额（小写） |
| 投标报价暂定金额（大写）： |  |  |  |
| 备注： - 改造部分报价：投标报价费率： % ，改造部分暂定报价人民币小写： 元（大写： ）； 改造部分暂定报价为：投标报价费率×分项限价430000.00元 - 暖通部分报价：包干报价人民币小写： 元（大写： ）； - 投标报价暂定金额=改造部分暂定报价+暖通部分报价 |  |  |  |

竞标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“竞标人名称”处注明所有联合体名称。“竞标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表（暖通部分）

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

竞标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

- 请竞标人完整填写本表；

- 此表只填暖通部分，总计金额此与“开标一览表”暖通部分报价金额一致；

- 该表可扩展。

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

竞标人：                            法定代表人（或其授权代表）：

（竞标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

## 三、商务部分

（一）投标函（格式）

项目名称：

致：                    （比选人名称）：

（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目竞争性比选文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞争性比选文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按竞争性比选文件要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行竞争性比选文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及竞争性比选文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中选，愿意按有关规定及竞争性比选文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（竞标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

竞标人：                          法定代表人（或其授权代表）：

（竞标人公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）商务要求响应情况：时间、地点及验收方式等（格式自定）

（四）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是（竞标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选人名称）：

（竞标人法定代表人名称）是                    （竞标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （比选人名称）：

（竞标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

1.与本项目有关的其它资料（如果有）。

2.联合体协议书（如有）

### （二）联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加	      （项目名称）比选。现就联合体比选事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	      （项目名称）联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动， 并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照比选文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署响应文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

| 联合体成员名称 | 社会信用代码 | 职责分工 |
| --- | --- | --- |
| 联合体牵头人名称 | 社会信用代码 |  |
| 联合体其他成员单位一名称 | 社会信用代码 |  |
| 联合体其他成员单位二名称 | 社会信用代码 |  |

6.由联合体牵头人委派本项目的委托代理人。

7.投标工作和联合体在中选后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9.本协议书一式    份，联合体成员和比选人各执    份。

牵头人名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签名或盖章）

联合体其他成员单位一名称：                                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签名或盖章）

联合体其他成员单位二名称：                                    （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                                    （签名或盖章）

年    月    日

注：1.在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书一致（依法变更名称的应提交相应证明材料），否则由评标委员会作废标处理。

2.本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签名或盖章的授权委托书。